| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИЛЕШ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ иш(ар (АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ Баш(ортостан РеспубликаҺы илеш районынын иш(ар ауыл БИЛӘМӘҺе ХАКИМИЯТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Администрация Ишкаровский сельсовет Илишевского района Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 14 | » | февраль | 2017 й. |  | № | 4 |  | « | 14 | » | февраль | 2017 г. |

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего паводка 2017 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, гидротехнических сооружений, мостов, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Ишкаровский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан в 2017 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 26.02.2016 года № 161-р, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать противопаводковую комиссию и возложить обязанности по руководству и координации деятельности комиссии в целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года на территории сельского поселения на председателя комиссии.

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод весеннего половодья на территории сельского поселения в 2017 году (приложение № 2).

4. Своевременно проводить работы по предупреждению подтоплений населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, а также обеспечению сохранности материальных ценностей.

5. Обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения района, информирование населения о прохождении паводка и соблюдения правил безопасности на водных объектах.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                        	                    Г.И. Шакиров

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Ишкаровский сельсовет муниципального района

Илишевский район

Республики Башкортостан

«14» февраля 2017 года

№ 4

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

сельского поселения Ишкаровский сельсовет

| Г.И. Шакиров | — | глава сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| члены комиссии: |
| Шамсутдинов Р.Ф. Гатиятуллина Л.А. Валишин И.Ф. | — — — | Директор МТС «Центральная» (по согласованию) специалист по делам молодежи СП (по согласованию) директор МБОУСОШ с.Ишкарово |
| Гимазтдинова А.Я. | — | фельдшер Ишкаровской врачебной амбулатории (по согласованию) |
| Гареев Р.М. | — | слесарь Илишевской комплексной службы филиала ОАО «Газпром газораспределение г.Уфа» в г. Дюртюли (по согласованию) |
| Фахруллин И.Р. | — | участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |

Управляющий делами

сельского поселения: 			                         З.Р.Тазимарданова

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения Ишкаровский сельсовет муниципального района

Илишевский район

Республики Башкортостан

«14» февраля  2017 года

№ 4

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод весеннего половодья

на территории сельского поселения Ишкаровский сельсовет  муниципального района Илишевский район в 2017 году

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка состояния ГТС на территории сельского поселения, его готовность к безаварийному пропуску половодья с закреплением ответственных лиц | до 20 марта 2017 года | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 2. | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий. | до 17 марта 2017 года | Глава сельского поселения, управляющий делами |
| 3. | Проверка и обеспечение готовности сил, средств к проведению паводка, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | с 27 марта 2017 года | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 4. | Подготовка гидротехнического сооружения, прудов к безаварийному пропуску половодья. | до 30 марта 2017 года | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 5. | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами, разработка плана предупредительных и спасательных работ | к 25 марта 2017 года | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 6. | Проверка к началу половодья состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей и других сооружений, при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролётов | с 15 марта 2017 года постоянно | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 13. | Контроль санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки | На весь период паводка | Глава сельского поселения, противо-паводковая комиссия |
| 15. | Проведение контрольных обходов инженерного оборудования и коммуникаций хозяйства, устранение выявленных неисправностей. Проведение работ по отводу талых вод от трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, котельных, бойлерных и других инженерных сооружений. | До 1 апреля 2017 года | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 16. | Проверка качества питьевой воды, разработка графика отбора проб воды и анализов | На весь период паводка | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 17. | Организация работы по сбору и обобщению материалов по паводковой обстановке, а также по ущербу, нанесенному паводком | На весь период паводка | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 18. | Оперативное регулирование режимов работы водоемов | По необходимости | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |

Управляющий делами						З.Р. Тазимарданова