| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИЛЕШ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ иш(ар АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452281, Иш(ар ауылы Ленин урамы, 42 тел. (34762) 42-1-46 e-mail zilatasim@yandex.ru |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 452281, с. Ишкарово ул. Ленина, 42 тел.(34762) 42-1-46 e-mail zilatasim@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| « 15 | » | март | 2023 й. |  |  | № | 12-1 | « | 15 | » | марта | 2023 г. |

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего паводка 2023 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, гидротехнических сооружений, мостов, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Ишкаровский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан в 2023 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, во исполнение постановления Администрации от 15 февраля 2023 года №72 «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан в 2023 году», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать против паводковую комиссию и возложить обязанности по руководству и координации деятельности комиссии в целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 года на территории сельского поселения на председателя комиссии.

2. Утвердить состав против паводковой комиссии (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод весеннего половодья на территории сельского поселения в 2023 году (приложение № 2).

4. Своевременно проводить работы по предупреждению подтоплений населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, а также обеспечению сохранности материальных ценностей.

5. Обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения района, информирование населения о прохождении паводка и соблюдения правил безопасности на водных объектах.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                        	                  Р.А. Нугуманов

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Ишкаровский сельсовет муниципального района

Илишевский район

Республики Башкортостан

«15» марта 2023 года

№ 12-1

СОСТАВ

против паводковой комиссии

сельского поселения Ишкаровский сельсовет

| Нугуманов Р.А. | — | глава сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| члены комиссии: |
| Шамсутдинов Р.Ф. Гатиятуллина Л.А. Валишин И.Ф. | — — — | Директор МТС «Центральная» (по согласованию) специалист СП Ишкаровский сельсовет директор МБОУСОШ с.Ишкарово |
| Муллаянова Г.Р. | — | фельдшер Ишкаровской врачебной амбулатории (по согласованию) |
| Миннибаев Ф. | — | слесарь Илишевской комплексной службы филиала ОАО «Газпром газораспределение г.Уфа» в г. Дюртюли (по согласованию) |
| Бектемиров Т.М. | — | участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |

Кадыров У.М.           –  арендатор земельного участка (д. Кызыл-Байрак)

Управляющий делами

сельского поселения: 			                         А.Р. Исламова

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения Ишкаровский сельсовет муниципального района

Илишевский район

Республики Башкортостан

«15» марта  2023 года

№ 12-1

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод весеннего половодья

на территории сельского поселения Ишкаровский сельсовет  муниципального района Илишевский район в 2023 году

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка от снега подъездных путей | до 20 марта 2023 года | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |
| 2. | Снижение уровня воды до минимального значения | до 25 марта 2023 года | Председатель комиссии |
| 3. | Проверка и обеспечение готовности сил, средств к проведению паводка, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | с 27 марта 2023 года | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |
| 4. | Подготовка гидротехнического сооружения, прудов к безаварийному пропуску половодья. | до 30 марта 2023 года | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |
| 5. | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами, разработка плана предупредительных и спасательных работ | к 25 марта 2023 года | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |
| 6. | Проверка к началу половодья состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей и других сооружений, при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролётов | с 15 марта 2023 года постоянно | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |
| 7. | Контроль санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки | На весь период паводка | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |
| 8. | Проведение контрольных обходов инженерного оборудования и коммуникаций хозяйства, устранение выявленных неисправностей. Проведение работ по отводу талых вод от трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, котельных, бойлерных и других инженерных сооружений. | До 1 апреля 2023 года | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |
| 9. | Оперативное регулирование режимов работы водоемов | По необходимости | Председатель комиссии, против паводковая комиссия |

Управляющий делами						А.Р. Исламова